Капитальный ремонт здания школы МБОУ – Хотынецкая СОШ им. С. Г. Поматилова запланирован на 2024-2025 годы. 10.06.2025 года с ООО «СК «ГРАНИТ» заключен гражданско-правой договор № ЭА-49/25 на выполнение работ по Капитальному ремонту здания МБОУ–Хотынецкой СОШ им. С. Г. Поматилова, расположенного по адресу: 303930, Орловская область, Хотынецкий р-н, пгт Хотынец, ул. Школьная, д.1.

Стоимость контракта составляет 109 066 745 руб. 38 коп.

На отчётную дату ведутся работы: шпаклёвка стен, электромонтажные работы, облицовка стен керамической плиткой, устройство системы отопления, окрашивание стен фасада, частичное оштукатуривание фасада.