МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-

ХОТЫНЕЦКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

ИМЕНИ СЕРГЕЯ ГЕННАДЬЕВИЧА ПОМАТИЛОВА

ХОТЫНЕЦКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

тел.: (848642) 2-17-14

303930, пгт. Хотынец, ул. Школьная, 1                                        E-mail:hotscool@mail.ru

Отчет по капремонту на 29.10.2025 г.

Цена Контракта составляет - 109 066,745 тыс. руб. (Из них в рамках нац. проекта - 86 132,834 тыс. руб., не в рамках нац. проекта - 22 933,911 тыс. рублей) Торги состоялись, победитель ООО "СК" Гранит", Контракт заключен. Подрядной организации перечислен авансовый платеж. Подрядная организация приступила к работам. Демонтажные работы завершены. Ведутся работы по электромонтажу, отопления, частично окраска фасада, частично оштукатуривание фасада и покрытие фасада штукатуркой Короед (центральная часть), укладка керамогранитной плитки на пол и частично на стены в учебных кабинетах, установка потолков армстронг.